Data Management

Leistungsbeschreibung

|  |  |
| --- | --- |
| Version: | 2023-08-08 |
| Autor: | Ellen Pienkos, P.FVD 4 |

**I. Ausgangslage und Herausforderung**

Im Zuge einer Neubesetzung der Rolle Lead Data Management muss eine Übergabe zwischen der alten und neuen Besetzung sichergestellt werden.

Dafür müssen die Aufgaben des Leads Data Management übernommen und im Fall der Nachbesetzung übergeben werden.

Aufgaben des derzeitigen Leads sind:

* Steuerung des Data Offices mit den Themen Data Governance und Datenkatalog
* Aufbau einer zentralen Struktur des Datenmanagements im FV und Verankerung im FV
* Projektleitung des Projektes Datenstrategie im FV und Steuerung des externen Teams
* Projektleitung des Projektes Datenqualitätsmanagement und Steuerung des externen Teams
* Seniorberatung beim Team Data Innovations

**II. Zielsetzungen / erwartete Ergebnisse**

**Steuerung des Projektes Datenstrategie mit den Bereichen:**

* Unterstützung bei der Ausarbeitung eines gemeinsamen Zielbildes als Orientierung für die Ausrichtung mittel- und kurzfristigen Aktivitäten des Data Managements
* Aufbereitung und Bewertung der bereits erfolgten und in Umsetzung befindlichen Aktivitäten im Hinblick auf den Beitrag zum og. Zielbild
* Benchmark Analyse der aktuellen Aufstellung branchenintern und -extern
* Ausarbeitung einer mittelfristigen Roadmap zur Erreichung des og. Zielbildes
* Verantwortung des Projektes in Time, Scope und Budget
* Steuerung des externen Teams
* Kommunikation mit den Stakeholdern

**Steuerung des Projektes Datenqualitätsmanagement**

* Steuerung des externen Teams
* Anleitung des neuen PLs und Unterstützung zur Erreichung des Projektziels

**Aufbau einer zentralen Struktur des Datenmanagements im FV und Verankerung im FV**

* Sichtung des aktuellen Istzustandes des Aufbaus
* Vorantreiben der Etablierung eines Datenmanagement in FVD
* Definition der Verantwortlichkeiten/Aufgaben an den Schnittstellen z. B. zur Datenarchitektur beim CIO
* Definition und Etablierung der Standards im Datenmanagement
* Definition eines Zielzustandes des Datenmangements im FV
* Erstellung einer Roadmap zu Erreichung des Zielbildes bzw. Teilziele (Data Governance, Qualität, Kultur etc.)
* Vorschlag für eine strukturell/organisatorische Abbildung des Zielbildes in FVD

**Steuerung des DataOfficeTeams**

* Steuerung und Organisation des Teams
* Definition und Tracking des Arbeitsplans
* Kommunikation zu DICE (Konzerndatenmanagement)
* Gremienarbeit (Data Council, Laufdatengremium etc.)

**Seniorberatung Data Innovation**

* Abstimmung der Tätigkeiten bei Data Innovation mit Strategie, dem Datenmanagement und dem Zielbild

**III. Erforderliche Unterstützungsleistung**

* **Hohe Seniorität** und tiefreichende und umfangreiche brancheninterne und -externe Data Management Kenntnisse.
* Erfahrung mit unternehmensweiten Datenprojekten in Konzernumfeldern
* Tiefreichende Fachkenntnisse zur Prozesswelt der DB FV vor allem im Bereich Produktionsketten (Betrieb, Instandhaltung).
* Weitreichende Erfahrung in der Gestaltung & Governance digitaler Plattformen und Aufbau partnerschaftlicher Geschäftsmodelle.
* Souveräne Koordination von Entscheidungsprozessen unter meinungsstarken Akteuren der Fachbereiche des Fernverkehrs.
* Eigenständige Konzeption & Durchführung von fachbereichsübergreifenden Workshops und Aufbereitung der Ergebnisse.
* Multiprojektsteuerungserfahrung
* **Skill Level** mindestens Senior Expert mit nachgewiesener, erfolgreicher Tätigkeit in vergleichbaren Herausforderungen in branchenähnlichen & -fremden Unternehmen.

Einsatzzeitraum **von 15.9.2023 bis 29.12.2023**, Abbildung in mehreren Personen möglich

**Ansprechpartner**

**Ellen Pienkos, Tel.: 0160974603**